# PROJECT MANAGEMENT PLAN

## SMART HOME SECURITY BERBASIS IOT

### Kelompok:

### NIM:

### Kelas:

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keamanan rumah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak rumah masih menggunakan sistem keamanan manual yang kurang efektif dalam mendeteksi ancaman secara cepat dan akurat. Seiring berkembangnya teknologi, konsep Internet of Things (IoT) dapat diterapkan untuk menciptakan sistem keamanan rumah yang lebih cerdas, efisien, dan dapat dipantau dari jarak jauh.

Project Smart Home Security Berbasis IoT dibuat untuk membantu pemilik rumah dalam memantau kondisi rumah secara real-time, mendeteksi ancaman seperti gerakan mencurigakan atau pembukaan pintu/jendela, serta memberikan notifikasi otomatis melalui smartphone.

## 1.2 Tujuan Project

Tujuan dari project ini adalah:

- Membangun sistem keamanan rumah berbasis IoT

- Memungkinkan pemantauan rumah secara real-time

- Memberikan peringatan otomatis ketika ancaman terdeteksi

- Meningkatkan rasa aman bagi pemilik rumah/kost

- Mengembangkan solusi keamanan rumah yang modern dan efisien

## 1.3 Tujuan Project Management Plan

Dokumen Project Management Plan ini dibuat untuk:

- merencanakan pelaksanaan project secara terstruktur,

- menentukan ruang lingkup project,

- mengatur jadwal kerja,

- membagi tugas tim,

- mengidentifikasi risiko,

- serta memastikan project selesai tepat waktu dan sesuai tujuan.

# 2. DESKRIPSI PROJECT

## 2.1 Nama Project

Smart Home Security Berbasis IoT

## 2.2 Deskripsi Singkat

Project ini merupakan sistem keamanan rumah pintar yang menggunakan sensor dan mikrokontroler untuk mendeteksi kondisi rumah. Sistem akan membaca data dari sensor seperti sensor gerak (PIR) dan sensor pintu/jendela, lalu mengirimkan data ke aplikasi atau dashboard berbasis web/mobile.

Ketika sistem mendeteksi ancaman, maka sistem akan:

- mengaktifkan alarm atau buzzer,

- mengirim notifikasi ke smartphone pengguna,

- menampilkan status rumah secara real-time.

# 3. RUANG LINGKUP PROJECT

## 3.1 Ruang Lingkup yang Dikerjakan

Project ini mencakup:

- Analisis kebutuhan sistem

- Perancangan sistem Smart Home Security

- Perancangan arsitektur IoT

- Pembuatan prototype perangkat keras

- Pembuatan software monitoring dan kontrol

- Integrasi sensor dengan ESP32

- Pengujian sistem

- Dokumentasi project

## 3.2 Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

Project ini tidak mencakup:

- Integrasi langsung dengan kepolisian atau satpam

- Teknologi pengenalan wajah (face recognition)

- Sistem CCTV berbasis AI tingkat lanjut

- Sistem pembayaran atau langganan keamanan

- Pengembangan aplikasi mobile native penuh (jika hanya web dashboard digunakan)

# 4. TUJUAN DAN SASARAN PROJECT

## 4.1 Tujuan Utama

Menghasilkan sistem keamanan rumah berbasis IoT yang dapat memantau rumah, mendeteksi ancaman, dan memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna.

## 4.2 Sasaran Project

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- sistem dapat mendeteksi gerakan,

- sistem dapat mendeteksi pintu/jendela terbuka,

- sistem dapat mengirim notifikasi ke pengguna,

- sistem dapat diakses melalui smartphone atau web,

- sistem dapat dioperasikan dengan mudah.

# 5. STAKEHOLDER PROJECT

Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap project ini.

## 5.1 Daftar Stakeholder

### 1. Pemilik Rumah / User

Sebagai pengguna utama sistem untuk memantau dan mengontrol keamanan rumah.

### 2. Tim Pengembang

Bertanggung jawab dalam analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem.

### 3. Teknisi / Installer

Bertugas memasang perangkat sensor dan memastikan hardware berfungsi dengan baik.

### 4. Dosen / Pembimbing

Berperan sebagai pihak yang memberikan arahan, evaluasi, dan penilaian terhadap project.

# 6. DELIVERABLE PROJECT

Deliverable adalah hasil atau output yang akan dihasilkan dari project ini.

## Deliverable Project:

- Dokumen analisis kebutuhan

- Dokumen Software Requirement Specification (SRS)

- Diagram sistem (Use Case, Activity, Arsitektur IoT)

- Prototype Smart Home Security

- Program mikrokontroler ESP32

- Dashboard monitoring / aplikasi kontrol

- Hasil pengujian sistem

- Laporan akhir project

- Presentasi project

# 7. STRUKTUR TIM PROJECT

Berikut pembagian peran dalam project:

## 7.1 Project Manager

Bertugas untuk:

- mengatur jalannya project,

- membuat jadwal,

- mengawasi progres,

- memastikan project selesai tepat waktu.

## 7.2 System Analyst

Bertugas untuk:

- menganalisis kebutuhan sistem,

- menyusun spesifikasi kebutuhan,

- menentukan fitur yang akan dibuat.

## 7.3 Hardware Engineer

Bertugas untuk:

- memilih dan merakit komponen perangkat keras,

- menghubungkan sensor ke ESP32,

- memastikan perangkat bekerja dengan baik.

## 7.4 Software Developer

Bertugas untuk:

- membuat program ESP32,

- membuat dashboard monitoring,

- mengintegrasikan data sensor ke sistem.

## 7.5 Tester / Quality Assurance

Bertugas untuk:

- menguji sistem,

- mencatat error atau bug,

- memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

Jika project dikerjakan sendiri, maka semua peran tersebut dapat dirangkap oleh satu orang.

# 8. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Work Breakdown Structure adalah pembagian tahapan kerja project.

## 8.1 Tahapan Project

### 1. Inisiasi Project

- Menentukan judul project

- Menentukan tujuan project

- Menentukan ruang lingkup project

### 2. Analisis Kebutuhan

- Identifikasi stakeholder

- Menentukan kebutuhan fungsional

- Menentukan kebutuhan non-fungsional

- Menyusun dokumen SRS

### 3. Perancangan Sistem

- Mendesain arsitektur IoT

- Membuat diagram sistem

- Mendesain alur kerja sistem

### 4. Pengadaan dan Perakitan Hardware

- Menyiapkan ESP32

- Menyiapkan sensor PIR

- Menyiapkan sensor pintu/jendela

- Menyiapkan buzzer/alarm

- Merakit perangkat

### 5. Pengembangan Software

- Membuat program ESP32

- Menghubungkan sistem ke internet

- Membuat dashboard monitoring

- Membuat fitur notifikasi

### 6. Integrasi Sistem

- Menghubungkan hardware dengan software

- Menguji pengiriman data sensor

- Menguji kontrol alarm dan notifikasi

### 7. Pengujian

- Pengujian sensor

- Pengujian alarm

- Pengujian notifikasi

- Pengujian dashboard

### 8. Dokumentasi dan Presentasi

- Menyusun laporan project

- Menyiapkan presentasi

- Menyelesaikan revisi